# Informe — Convertir WaterCore Space en una app de celular

Fecha: 2026-09-06 · App: https://kunturmasha.vercel.app (estático en Vercel: index.html + app.js ES5 ~282 KB + ui-fx.* + vendor/leaflet + vendor/supabase-js, Supabase mwvyhjvafwimcdxfyutf, offline-first con localStorage). Usuarios: personal de despacho de camiones cisterna en Trujillo — choferes con Android de gama baja, administradores; uso en campo, señal intermitente, UI en español, maneja PII de clientes (nombres, teléfonos, direcciones), precios y credenciales de personal.

Método: análisis del código propio + 3 investigaciones paralelas (modelo Fable) sobre ruta PWA→tiendas, ruta Capacitor, y logística de tiendas + auditoría UX/rendimiento móvil.

## RESUMEN EJECUTIVO — la decisión

| PWA (base, todas) | Hacerlo YA — Fase 0. Es prerrequisito de todo lo demás y ya es útil hoy | 0 | ~2–3 días de dev: iconos PNG, manifest completo, sw.js mejorado, fixes de CSS móvil |
| --- | --- | --- | --- |
| Android → Google Play | Sí. Capacitor con assets empaquetados (no TWA de solo-URL, no server.url) + canal OTA para parches rápidos | 25 USD único | Preserva el offline-first, da plugins nativos, y abre la puerta a iOS con el mismo proyecto. Registrar la cuenta de Play como organización (D-U-N-S) para saltarse el gate de "12 testers × 14 días" |
| _Alternativa Android_ | TWA con Bubblewrap (carga la web en vivo de Vercel) | 25 USD único | Cero código nativo que mantener, pero solo Android, exige assetlinks.json + Lighthouse ≥ 80 + offline.html que devuelva 200, y depende de que Vercel esté vivo |
| iOS → App Store | No por ahora. PWA "Añadir a inicio" + guía para los pocos iPhone (administradores) | 0 | Empaquetar iOS exige Mac + Xcode 26 + Apple Developer 99 USD/año + riesgo de rechazo por Guideline 4.2. PWABuilder-iOS fue archivado (sep-2025). Cuando haga falta → npx cap add ios sobre el mismo proyecto Capacitor |
| Push | Web Push (VAPID) para la PWA + FCM para Capacitor, disparado por Edge Function de Supabase | 0 | La doc oficial de Supabase solo cubre FCM/Expo; hay que implementar web-push en Deno |

### Bloqueantes que hay que resolver ANTES de publicar en tiendas (no son opcionales)

- Seguridad de la autenticación. Hoy el login es 100 % cliente: CREDENCIALES_PERSONAL

(correos + contraseñas) va dentro de app.js. En un .apk/.ipa esas cadenas se    extraen con strings/apktool en segundos. Además la anon key + RLS abierta = cualquiera    con la app lee/escribe toda la base. Publicar una app con PII de clientes y este modelo    es un problema de cumplimiento, no solo técnico: en el cuestionario *Data Safety*    (Play) y *App Privacy* (Apple) tendrás que declarar "cifrado" y no lo es.    → Migrar a Supabase Auth o Edge Function gateway + rotar la anon key y las contraseñas.    (Ver INFORME-AUDITORIA-2 y el bloque final de supabase_schema.sql.)

- Política de privacidad en una URL pública (en español, ley peruana N.º 29733) —

ambas tiendas la exigen. La app hoy no tiene ninguna.

- Borrado de cuenta in-app + página web — Apple (Guideline 5.1.1(v)) y Google Play lo

exigen para toda app con creación de cuenta.

- Integridad de datos offline. La sync local↔Supabase es *last-write-wins* por id

(fusionarPorId), sin control de conflictos. Dos dispositivos editando el mismo día =    pérdida silenciosa de cambios al reconectar. Grave en móvil. → updated_at/rev por    fila + resolución de conflicto explícita, o serializar escrituras en un gateway.

## PARTE 1 — Estado actual del código (qué tiene bien / mal para ser app)

### 1.1 Lo que YA está bien

- PWA base funcional: manifest.webmanifest, sw.js, botón "Instalar app"

(beforeinstallprompt), viewport-fit=cover, theme-color. Se puede "Añadir a inicio"   hoy en Android e iOS y arranca en standalone.

- Offline real de datos: toda la lógica corre con localStorage; Supabase es solo

sincronización *best-effort*. Base correcta para campo con señal intermitente.

- Service worker sensato: network-first para el código (index.html/app.js/ui-fx),

cache-first + revalidación para vendor/, nunca cachea la API de Supabase.

- Responsive: @media a 480/640/720/860 px, una columna en móvil, tabla con overflow,

tira de pestañas con scroll horizontal.

- Táctil parcial: bajo @media (pointer:coarse), 44×44 en .btn-icon y min-height:44px

en .filter-btn/.chip/.day-chip/.view-tab/.sub-tab/.btn-mini.

- -webkit-tap-highlight-color:transparent, prefers-reduced-motion respetado en toda la

capa de animación.

- Dependencias auto-hospedadas (Leaflet, supabase-js) → menos superficie de red y CSP

ya estricta.

### 1.2 Lo que falta o está mal — priorizado

| A | Iconos: solo `icon.svg` con `sizes:"any"` | Hay un bug de Chromium (crbug 40925759): *instalar una PWA falla si un icono SVG tiene sizes="any"* — que es exactamente este caso. iOS ignora SVG (usa apple-touch-icon PNG 180). PWABuilder/Bubblewrap/Capacitor escalan el icono de Android desde un PNG cuadrado grande. | 🔴 Bloqueante de instalabilidad y de empaquetado |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Seguridad de auth / anon key (ver Bloqueantes) | En binario, credenciales extraíbles. Contradice lo que declararás en Data Safety. | 🔴 |
| C | **Sync offline *last-write-wins*** sin conflictos | 2 dispositivos, mismo día → pérdida silenciosa. | 🔴 |
| D | **viewport-fit=cover puesto pero CERO env(safe-area-inset-*)** | En standalone/wrapper no hay barra del navegador: la cabecera y la barra de pestañas (sticky; top:12px) quedan bajo el notch/barra de estado, y el pie bajo el *home indicator*. | 🟠 |
| E | Inputs con `font-size < 16px` (0.9rem, 0.85rem, 0.8rem) | iOS Safari/WKWebView hace zoom automático al enfocar y no vuelve a alejar. Formulario "Despacho" = muchos campos. | 🟠 |
| F | `body{min-height:100vh}` y `.modal{max-height:88vh}`, sin `dvh/svh` | 100vh en móvil es inestable con el chrome del navegador y el teclado → saltos y modales cortados. dvh/svh/lvh son *Baseline widely available* desde jun-2025. | 🟠 |
| G | Táctil incompleto: tarjetas de pedido con hasta 6 botones-icono en fila (⬆ ⬇ ✎ ⏰ ✕ ↩ 🗑), .empresa-switch select (~26 px), input[type=date] (~30 px), borrar fila en tablas | Apple 44 pt / Material 48 dp. Chofer con una mano, al sol, en movimiento → toques errados. | 🟠 |
| H | `app.js` 282 KB sin minificar + aurora de fondo (fxAurora 34s, fxSpin 90s) y blob siempre animando + 4 MutationObserver + backdrop-filter en cada .stat-tile | En Android de gama baja: TBT alto al arrancar (1–3 s de hilo bloqueado), repaints/compositing continuos, batería/calor. Roza "Broken Functionality" de Play si va lento. | 🟠 |
| I | Botón "atrás" de Android no manejado (SPA que hace hidden en <section>) | "Atrás" cierra la app de golpe en vez de cerrar un modal / volver de vista → pérdida de trabajo. | 🟠 |
| J | Casi cero `inputmode`/`enterkeyhint`/`autocomplete`; teléfonos son type="text" | Teclado alfabético completo para teléfono, cantidad, precio, m³. | 🟡 |
| K | Sin `overscroll-behavior` | *Pull-to-refresh* accidental recarga la app y pierde el formulario a medio llenar; *scroll chaining* de listas internas. | 🟡 |
| L | Manifest incompleto: sin id, sin screenshots (con form_factor), shortcuts sin icono, sin launch_handler/display_override | Prompt de instalación mínimo en Android; identidad de PWA frágil entre updates. | 🟡 |
| M | `sw.js`: skipWaiting() incondicional (*version skew* a media sesión), sin navigation preload, sin offline.html de último recurso, sin navigator.storage.persist(), sin poda LRU | Arranque más lento por navegación en gama baja; riesgo de perder la cola offline si el SO expulsa storage. | 🟡 |
| N | PII en `localStorage` en claro | Teléfono del chofer perdido/robado (habitual en campo) → PII trivialmente accesible. | 🟠 |
| O | Fuentes Google Fonts desde CDN | Sin señal, cae a fuente del sistema (no rompe, solo estética). Para offline 100 %: auto-hospedar como Leaflet. | 🟢 |
| P | Reverse-geocoding contra Nominatim directo (app.js ~3475) | Política de uso estricta (1 req/s, User-Agent propio); desde capacitor://localhost el Referer es raro → puede bloquear. Enrutar por Edge Function proxy con caché. | 🟡 |

## PARTE 2 — Las rutas, comparadas

### Ruta A — PWA a nivel de producción (base de todo)

Arreglar A, D–M, O. ~2–3 días. Resultado: PWA instalable de calidad, ya utilizable hoy vía "Instalar app" en Android, y "Añadir a inicio" en iOS. Es prerrequisito de B y C.

### Ruta B — Android en Google Play

| Qué es | App Android que abre tu PWA en vivo desde Vercel en pantalla completa | App Android real con index.html+app.js+vendor/ dentro del binario; el WebView los sirve local y app.js habla con Supabase |
| --- | --- | --- |
| Código nativo a mantener | Ninguno (solo re-build si cambias icono/nombre) | El shell + plugins (poco, pero existe) |
| Offline desde el primer arranque | Solo si offline.html devuelve HTTP 200 (si no, Chrome 86+ crashea el TWA) | Sí, siempre |
| Sirve para iOS | No | Sí (mismo proyecto, npx cap add ios) |
| Requisitos extra | assetlinks.json con 2 huellas SHA-256, Lighthouse móvil ≥ 80, PWA viva en Vercel | Firebase para push, Info.plist (iOS), plugins |
| Arreglos rápidos de HTML/JS | Instantáneos (es la web de Vercel) | Release de tienda o canal OTA (Capgo/Capawesome) sin revisión |
| Riesgo de rechazo | Bajo si el dominio es tuyo (assetlinks.json lo prueba) y hay valor offline | Bajo (hay capa nativa real); evitar el "wrapper vago" |

Recomendación: B2 (Capacitor). Preserva el offline-first sin depender de que Vercel/Chrome estén disponibles, da plugins nativos (geoloc, share/filesystem para el CSV, push), y el mismo proyecto sirve para iOS después. El coste (parches por release) se neutraliza con un canal OTA. B1 es válido si nunca se va a querer iOS y se prioriza cero mantenimiento nativo.

### Ruta C — iOS en App Store

Solo con Capacitor (PWABuilder-iOS archivado en sep-2025; WKWebView tiene el service worker con bugs que romperían el offline-first). Necesita Mac + Xcode 26 + Apple Developer 99 USD/año, PrivacyInfo.xcprivacy, y superar Guideline 4.2 ("no es solo una web": ubicación nativa, tel:, abrir dirección en Mapas, funciona offline, push). Diferido hasta que haya demanda real de iPhone; mientras tanto, guía de "Añadir a inicio" para los administradores con iPhone (recordando que hay que instalarla: si se usa como pestaña de Safari, iOS borra `localStorage` a los ~7 días de uso de Safari sin interacción → se pierde la cola offline).

## PARTE 3 — Paso a paso (fases)

### FASE 0 — Endurecer la PWA  *(empezamos por aquí)*

| 0.1 | Iconos PNG. Generar icon-192.png, icon-512.png, icon-maskable-192.png, icon-maskable-512.png (contenido dentro del 80 % central), apple-touch-icon.png (180, sin alfa, fondo #dceffb), shortcut-agenda/hub/despacho.png (96). Quitar sizes:"any" del SVG o retirar el SVG de icons. |
| --- | --- |
| 0.2 | Manifest completo: id, start_url con traza, display_override, launch_handler:{client_mode:"navigate-existing"}, handle_links:"preferred", screenshots con form_factor narrow/wide, iconos en shortcuts, set PNG en icons. Metas apple-mobile-web-app-* + apple-touch-icon en index.html. |
| 0.3 | `sw.js` v5: quitar skipWaiting() automático + flujo "nueva versión → recargar" en pwa.js; navigationPreload.enable() en activate; offline.html mínima (sin app.js) que devuelva 200 como último recurso; poda LRU (~60 entradas) en el caché de runtime; navigator.storage.persist() en pwa.js. |
| 0.4 | CSS móvil: env(safe-area-inset-*) en body, cabecera y .view-tabs; font-size:16px en inputs bajo @media (pointer:coarse); 100svh/100dvh con fallback; ampliar @media (pointer:coarse) a 48 px e incluir select, input[type=date], acciones de fila; overscroll-behavior-y:none en html,body + contain en contenedores scrollables; @media (hover:hover) alrededor de los efectos :hover; user-select:none en botones/tabs (texto seleccionable en celdas de datos). |
| 0.5 | Formularios: inputmode (tel/decimal/numeric) + enterkeyhint + autocomplete en los campos; scrollIntoView({block:'center'}) en focus. |
| 0.6 | Rendimiento: minificar app.js/ui-fx.js en el deploy; pausar aurora/blob con document.visibilitychange y en deviceMemory<=4/hardwareConcurrency<=4; content-visibility:auto en filas/tarjetas fuera de pantalla; {passive:true} en listeners de scroll/touch; lazy-init de Leaflet al abrir el mapa. Toggle "Modo ligero" en Ajustes. |
| 0.7 | Botón atrás / historial: history.pushState por vista + popstate (para navegador y para el listener App.backButton de Capacitor luego). |
| 0.8 | Auto-hospedar las fuentes en vendor/fonts/ y quitarlas de la CSP (offline 100 %). |
| 0.9 | Lighthouse móvil (perfil Moto G, Slow 4G): Performance ≥ 80 (obligatorio si algún día se va por TWA), TBT < 200 ms, "Tap targets" y "Content sized to viewport" en verde. Probar en un Android real de gama baja. |
| 0.10 | Subir public/.well-known/assetlinks.json (placeholder; se completa en Fase 1 si se hace TWA). |

### FASE 1 — Prerrequisitos de tienda (en paralelo a Fase 0)

| 1.1 | Seguridad: adoptar Supabase Auth (o Edge Function gateway) para el login del personal; rotar la anon key y todas las contraseñas de CREDENCIALES_PERSONAL. Mover PII sensible de localStorage a almacenamiento cifrado del SO (@capacitor/preferences sobre Keychain/Keystore) en la versión app. |
| --- | --- |
| 1.2 | Conflictos offline: updated_at + rev por fila; en el push UPDATE ... WHERE rev = :rev_local; si falla → conflicto explícito al usuario. Cola *outbox* con client_op_id idempotente. Log de sincronización visible. |
| 1.3 | Política de privacidad en kunturmasha.vercel.app/privacidad (ES, ley 29733, qué datos, Supabase como encargado + transferencia internacional, conservación, derechos, contacto, fecha). |
| 1.4 | Borrado de cuenta: pantalla "Ajustes → Eliminar mi cuenta" (confirma → Edge Function con service_role borra/anonimiza → cierra sesión) + página kunturmasha.vercel.app/eliminar-cuenta. |
| 1.5 | Cuentas de desarrollador: Google Play como organización (D-U-N-S de la empresa cisterna → evita el gate de 12 testers/14 días), 25 USD único. Apple Developer 99 USD/año solo si se va a hacer iOS. Empezar el alta ya (D-U-N-S tarda 1–4 semanas). |

### FASE 2 — Empaquetar Android con Capacitor

| 2.1 | npm init -y; npm i @capacitor/core@latest; npm i -D @capacitor/cli@latest. |
| --- | --- |
| 2.2 | scripts/build-www.mjs que copia index.html, app.js, ui-fx.*, pwa.js, manifest.webmanifest, icons/, vendor/ → www/. .gitignore += www/ node_modules/. |
| 2.3 | npx cap init "WaterCore" "pe.kunturmasha.watercore" --web-dir www. capacitor.config.ts (androidScheme https, SplashScreen #dceffb, StatusBar LIGHT, `CapacitorHttp` NO habilitado — rompe websockets). |
| 2.4 | npm i @capacitor/android@latest → npx cap add android → npm run build:www && npx cap sync. |
| 2.5 | CSP de `www/index.html` (la única que aplica en nativo — vercel.json es irrelevante dentro del binario): añadir blob: https://localhost capacitor://localhost a img-src y connect-src; mantener los hosts de Supabase (http+wss) y Nominatim ('self' NO los cubre). |
| 2.6 | Plugins: npm i @capacitor/app @capacitor/geolocation @capacitor/share @capacitor/filesystem @capacitor/network @capacitor/preferences @capacitor/status-bar @capacitor/splash-screen @capacitor/keyboard. |
| 2.7 | Cambios en app.js (guard isNative/Capacitor.Plugins): (a) descargarArchivo() → rama nativa con Filesystem+Share (el <a download> no funciona en WebView); (b) App.backButton → cerrar modal / volver de vista / exitApp; (c) App.appUrlOpen + getLaunchUrl para deep links ?vista=; (d) re-suscribir realtime en App 'resume' y Network 'networkStatusChange'; (e) btnUbicacionActualHub → @capacitor/geolocation; (f) espejo a @capacitor/preferences de sesión/empresa/afiliaciones. |
| 2.8 | Iconos/splash: npx @capacitor/assets generate --iconBackgroundColor '#dceffb' --splashBackgroundColor '#dceffb'. |
| 2.9 | keytool → keystore (guardar en .boveda, nunca en el repo); key.properties; signingConfigs.release. targetSdk 36 (Cap 8 ya). Generar .aab firmado. Probar .apk en un móvil de chofer real, en modo avión (debe abrir y funcionar). |
| 2.10 | Play Console: ficha (descripción, ≥ 2 screenshots de teléfono, icono 512, feature graphic 1024×500), política de privacidad (URL), cuestionario Data Safety coherente, clasificación IARC. Enviar a revisión. |
| 2.11 | Canal OTA (@capgo/capacitor-updater o Capawesome) para parchear app.js/HTML en campo sin pasar por revisión. |

### FASE 3 — Push notifications

| 3.1 | PWA: claves VAPID; tabla push_subscriptions (RLS por usuario); pwa.js con botón "Activar avisos" (gesto), pushManager.subscribe, handlers push/notificationclick en sw.js, pushsubscriptionchange. |
| --- | --- |
| 3.2 | Capacitor/Android: npm i @capacitor/push-notifications; proyecto Firebase → google-services.json; canal trabajos (importance alta); tabla push_tokens. |
| 3.3 | Edge Function push (Deno + google-auth-library → FCM HTTP v1 con la cuenta de servicio como secreto). Database Webhook sobre INSERT de pedido/solicitud → llama a push. |
| 3.4 | (iOS, si se hace) capability Push + Background Modes; clave APNs .p8 en Firebase; callbacks en AppDelegate.swift. |

### FASE 4 — iOS (diferido; solo si hay demanda)

npx cap add ios sobre el mismo proyecto; NSLocationWhenInUseUsageDescription + PrivacyInfo.xcprivacy; Xcode 26 en Mac; TestFlight → App Store. Preparar respuesta a Guideline 4.2. Mientras tanto: tarjeta en index.html que detecta iOS y muestra los 3 pasos de "Compartir → Añadir a pantalla de inicio".

## PARTE 4 — Logística de tiendas (referencia)

### Costes

| Google Play Console | 25 USD pago único (no anual) |
| --- | --- |
| Apple Developer Program | 99 USD/año (solo si se hace iOS) |
| D-U-N-S (cuenta de organización) | 0 USD, tarda 1–4 semanas |
| Mac para iOS | propio, o macOS en la nube ~20–100 USD/mes |
| Política de privacidad + página de borrado | 0 (en el propio Vercel) |
| Herramientas (Capacitor, Bubblewrap, @capacitor/assets) | 0 |
| OTA (Capgo/Capawesome) | 0–14+ USD/mes |
| Mínimo realista año 1 | ~25 USD (solo Android) · ~125 USD (Android + iOS, con Mac propio) |

### Requisitos que muerden

- Google Play, target API: apps/updates nuevas desde 31-ago-2026 → API 36. Capacitor 8 ya cumple.

- Google Play, cuenta personal nueva (post 13-nov-2023): 12 testers opt-in continuo 14 días con uso real, antes de poder pedir producción. Cuenta de organización queda exenta → registrar como organización.

- Apple Guideline 4.2 ("minimum functionality"): rechazo si "es solo una web". Mitigación: assets empaquetados (no server.url), funciones nativas reales, valor offline demostrado en las notas de revisión.

- Ambas: política de privacidad (URL pública) + borrado de cuenta in-app y web + cuestionario de privacidad coherente con lo que Supabase almacena + clasificación de contenido.

- Apple, desde 1-may-2024: PrivacyInfo.xcprivacy con "required reason APIs" (UserDefaults CA92.1, FileTimestamp C617.1, DiskSpace E174.1) — su ausencia = rechazo automático.

### Activos de tienda

- Icono: Apple 1024×1024 PNG sin alfa; Play 512×512 PNG con alfa + adaptativo.

- Capturas: Apple 6.9" 1320×2868 (mín.); Play ≥ 2 de teléfono, 1080×1920.

- Play: feature graphic 1024×500 obligatorio.

### Cronograma realista

- Fase 0 (PWA): 1–2 semanas.

- Alta de cuentas: 2 días (Apple individuo) – 4 semanas (organización + D-U-N-S). Empezar ya.

- Empaquetado Capacitor + cambios de código + assets: 1–2 semanas.

- Google closed testing (si cuenta personal): ≥ 14 días de calendario.

- Revisiones: Google 1–7 días (cuenta nueva); Apple 24–48 h típico, prever 1–2 rechazos por 4.2 (+3–7 días cada ciclo).

- Total a ambas tiendas: 6–10 semanas, dominado por verificación de cuentas, el gate de testing y los ciclos de rechazo de Apple. El envoltorio Capacitor en sí son 1–3 días.

## Notas de versión (a fecha del informe)

- Capacitor vigente: 8.5.x (no 7). Node ≥ 22, Android Studio Otter 2025.2.1+, JDK 21,

minSdk 24, compile/targetSdk 36, Xcode 26 / iOS 15, SPM por defecto en iOS.

- Ionic Appflow (OTA) está en cierre (EOL 31-dic-2027) → usar Capgo o Capawesome.

- PWABuilder-iOS: repo archivado (11-sep-2025), soporte "community driven".

_Detalle completo de cada investigación: transcripciones de los 3 agentes (Fable) de esta sesión. Siguiente acción: Fase 0, paso 0.1 — generar el set de iconos PNG + manifest completo._